Отчёт по второму пункту план-графика

При анализе уже имеющегося проекта была поставлена задача модернизации его основного модуля, графического интерфейса и попытки внедрения в него искусственного интеллекта. За отведённый в план-графике промежуток времени, наша команда из трёх разработчиков занялась поисками оптимальных решений поставленных задач.

В первую очередь было решено заняться поисками максимально эффективного по времени метода внедрения искусственного интеллекта.  В процессе поиска данного метода мы встретили ряд проблем, которые необходимо было решить:

- Время

Так как информации оказалось больше, чем мы себе представляли, мы решили продолжать изучение в процессе модернизации продукта.

- Сложность

Внедрение искусственного интеллекта это прежде всего охват обширного спектра новых технологий таких как написание нейронных сетей, распознавание речи с использованием глубокого обучения, превращение звуков в биты и т.д. При решении данной проблемы, было принято решение разбить пункт план-графика по попытке внедрения искусственного интеллекта на множество более мелких задач.

- Доступность

Так как P1RS это голосовой ассистент, общающийся преимущественно на русском языке, то и синтез речи должен производится на русском языке. Проблема заключается в том, что во всемирной сети Интернет очень проблематично найти акустическую модель, использующую методы глубинного машинного обучения для вычисления вероятности наличия определённых символов в подаваемом на вход звуке, поддерживающую русский язык. Решение данной проблемы заключается в дальнейших поисках данной модели.

Далее было решено заняться оптимизацией основного модуля программы.

В последнюю очередь наша команда начала думать каким способом можно улучшить графический интерфейс исходного проекта. Было принято решение полностью или частично переработать концепцию графического интерфейса на уже имеющемся редакторе и в случае возникновения проблем перейти на новый.