«Программные средства для создания графических интерфейсов программ на С++»

- А) Актуальность, теоретическую и практическую значимость

- В современном мире огромную роль играет визуальное представление своей работы, поэтому визуальный интерфейс является актуальной темой для проекта. Практическая значимость – лучшее визуальное представление программы, ее удобство, и как следствие - дальнейшее её продвижение. Теоретическая значимость – выявления лучшего инструмента для создания GUI, его освоение.

- Б) Цель и задачи:

Исследование новых инструментов разработки и применение их на практике, в частности, изучение программных средств для создания графических интерфейсов программ на С++.

- В) Конечный результат

В конечном результате будет получена программа, с использованием различных интерфейсов, реализованных с помощью различных инструментов разработки GUI.

- Г) Состав группы участников проекта

Состав группы

| № | ФИО | группа | Логин на github.com | Роль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воробьев Максим Витальевич | ФИТ-204 | MaximVorobev | Программист (GUI) |
|  | Иванов Петр Михайлович | ФИТ-204 | tleeen | Тимлид, программист (GUI) |
|  | Черноусов Михаил Евгеньевич | ФИТ-204 | BlackMoustaChme | Программист (GUI) |
|  | Сурин Андрей Евгеньевич | ФИТ-204 | AlienRus | Программист (main) |

## Индивидуальные задачи участников

Воробьев Максим Витальевич – создание интерфейса

Иванов Петр Михайлович – создание интерфейса

Черноусов Михаил Евгеньевич – создание интерфейса

Сурин Андрей Евгеньевич – написание основной программы

План-график

| Сроки | Задачи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воробьёв М.В. | Иванов П.М | Черноусов М.Е. | Сурин А. Е. |
| 20.02.21-15.03.21 | Изучение программных средств для создания графических интерфейсов |  |  | Повторение языка С++ и ознакомление с основами GUI |
| 16.03.21-10.04.21 | Написание Бета-версий GUI |  |  | Написание исходной программы |
| 11.04.21-21.04.21 | Объединение и тестирование |  |  |  |
| 21.04.21-15.05.21 | Усовершенствование программы |  |  |  |
| 16.05.21-20.05.21 | Завершение работы и окончание работы над отчётом |  |  |  |